Werkprotocol ECOLOGIE

Onderhoud watergangen gemeente Aa en Hunze

Naam opdrachtgever				Holstein b.v.

Besteknummer				2020-01

Aantal pagina’s				6

Wijze van citeren	Werkprotocol

Onderhoud watergangen

gemeente Aa en Hunze. In het kader van de Flora- en faunawet. Bestek 2020-01

Inhoud

Algemene werkbeschrijving	3

Risicoanalyse	3

Risico management	4

Verzamelen en uitwisselen gegevens	5

Communicatie	5

Calamiteiten	6

# Algemene werkbeschrijving

Dit plan van aanpak hoort bij bestek 2020-01.

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Aa en Hunze, in de oude gemeenten Rolde en Anloo.

De (maai)werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd aan/in de waterlopen bestaan uit:

-	het uitmaaien van de watergangen;
-	het afvoeren van vrijgekomen materiaal;
-	toepassen van verkeersmaatregelen;
-	werkzaamheden in het kader van de wet natuurbescherming.

# Risicoanalyse

Risico tabel voor overtreding Wet natuurbescherming

| Werkzaam Heden | Soort | Planning en risicoperiode | Risico op overtreding | Aanpak zorgvuldig handelen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uitmaaien van de watergangen | sleutelbloem | jaarrond | Beschadigen, afmaaien | AZH |
|  | Japanse Duizendknoop | jaarrond | Beschadigen, afmaaien | zorgplicht |
|  | Berenklauw | jaarrond | Beschadigen, afmaaien | zorgplicht |
|  | Springbalsemien | jaarrond | Beschadigen, afmaaien | zorgplicht |

AZH: Algemeen zorgvuldig handelen

Risicoanalyse

> sleutelbloem - risico bloeiperiode en beschadiging jaarrond

> Japanse Duizendknoop – risico bloeiperiode en beschadiging jaarrond, niet afmaaien

> Berenklauw – risico bloeiperiode en beschadiging jaarrond, afmaaien

> Springblasemien – risico bloeiperiode en beschadiging jaarrond, afmaaien

Conclusie: werk is uitvoerbaar, mits gebruik gedragscode

# Risico management

Deskundig handelen

Inzet gecertificeerd personeel

| Personeel | Ervaring en opleiding |
| --- | --- |
| Werkvoorbereider | Minimaal 5 jaar ervaring in de huidige functie Flora en fauna niveau 3 |
| Uitvoerder | Minimaal 5 jaar ervaring met onderhoud van watergangen of gelijksoortig werk Flora en fauna niveau 2 |
| Uitvoerend personeel | Minimaal 5 jaar ervaring met onderhoud van watergangen of gelijksoortig werk Flora en fauna niveau 1. |

Werkinstructie

Voorafgaand aan elke maaironde zal de uitvoerder mondeling instructies geven betreffende de uit te voeren werkzaamheden. Dit zal gedaan worden door middel van een toolbox meeting. Alles wat tijdens deze meeting wordt besproken, zal ook schriftelijk vastgelegd worden in een verslag.

Wanneer wijzigingen in de werkzaamheden zich voorbieden tijdens de maaironde, zal het uitvoerend personeel hier direct mondeling over geinformeerd worden. Indien nodig zal het plan van aanpak hierop aangepast worden.

Gedurende het werk zal de uitvoerder regelmatig het werk bezoeken, waardoor, bijvoorbeeld bij nieuwe waarnemingen, er snel gehandeld kan worden.

Alle verslagen en wijzigingen in het plan van aanpak zullen, per mail, verstrekt worden aan de opdrachtgever.

Algemeen zorgvuldig handelen

Planning – werkperioden conform bestek. Na elke maaironde blijft het maaisel 2-3 dagen liggen, voordat het wordt afgevoerd, in verband met zaadval. Maaironden in mei, juni/juli en september

Aanwezigheid – er wordt gewerkt met trekkers met een gesloten cabine. Werkgangen worden gecombineerd om het aantal verstoringsmomenten te beperken.

Gebruik meststoffen en bestrijdingsmiddelen – niet van toepassing

# Verzamelen en uitwisselen gegevens

Flora en fauna inspectie

Twee weken voor aanvang van de werkzaamheden voeren wij een flora en fauna

inspectie uit. Deze wordt uitgevoerd door Mathijs Mulder. Hij heeft in 2020 de opleiding

Wet natuurbescherming niveau 3 (WNB-3) behaald en in 2018 de opleiding European

Tree Worker (ETW).  Met zijn kennis kan hij de flora en fauna inspectie voorafgaand

aan het werk zeer grondig uitvoeren. Door een goede flora en fauna inspectie weten

onze werknemers tijdens het maaien precies waar ze op moeten letten en waar ze

omheen moeten werken.

Dataprotocol

Aangetroffen VRVP van beschermde flora en fauna worden geregistreerd. Hierbij wordt de locatie op de kaart ( digitaal ) aangegeven. Soort, datum en type VRVP worden hier vermeld.

Deze registratie zal na elke maaironde, schriftelijk/per mail worden overhandigd aan de opdrachtgever

Tevens zijn deze waarnemingen tijdens de maaiwerkzaamheden, door midden van tablets, zichtbaar in de tractoren.

Afwijkingen

Wanneer er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet worden afgeweken van het plan van aanpak, dan zal dit worden overlegd met de opdrachtgever. Eventueel kan het plan van aanpak worden aangepast aan de hand van de afwijkingen. Dit gebeurt alleen met instemming van de opdrachtgever.

Nieuwe beschermde soorten

Bij het treffen van nieuwe te beschermen soorten, zal een melding worden gedaan bij de toezichthouder. Na het controleren van het gebied zal worden besproken wat de beste methode van werken is en of gebied zal worden ontzien (dit is afhankelijk van de aangetroffen soort en de lokale situatie).

Alle nieuwe waarnemingen zullen tevens ook worden verwerkt in de registratie en zichtbaar zijn in de tractoren.

# Communicatie

Contactpersoon/aanspreekpunt

Tijdens uitvoering werkzaamheden zal werkvoorbereider/uitvoerder de contactpersoon zijn voor de gemeente Aa en Hunze. Ook zal hij het aanspreekpunt zijn voor alle betrokken medewerkers  t.a.v. de Flora en Fauna.

Startbijeenkomst

Voor elke maaironde vindt er een bijeenkomst plaats, waarbij o.a. de  Wet Natuurbescherming en het plan van aanpak zal worden besproken. De betrokken medewerkers zijn hier allen bij aanwezig. ( zie ook toolbox werkinstructie )

Evaluatie

Na elke maaibeurt en-/ of maaiperiode zal een evaluatie plaatsvinden met alle betrokkenen. Tijdens deze evaluatie worden de laatste gegevens overhandigd. Er zal o.a.  besproken worden of het huidige plan van aanpak nog voldoet, of de werkzaamheden conform het plan van aanpak worden uitgevoerd en of de beschermende maatregelen naar behoren functioneren.

Na de evaluatie zal er een verslag worden opgesteld en aan de hand hiervan wordt het plan van aanpak, indien nodig, aangepast. Hierin zullen de verbeterpunten worden vermeld en hoe dit wordt uitgevoerd. Het gewijzigde plan van aanpak zal ook, per mail, worden overhandigd aan de opdrachtgever.

Nieuwe waarnemingen

Bij nieuwe waarnemingen van (zwaardere) beschermde soorten, zal de uitvoerder, indien deze het werk nadelig beinvloeden, dezelfde dag nog contact opnemen met de opdrachtgever. Eventueel zal het plan van aanpak worden aangepast. Dit gebeurt alleen met instemming van de opdrachtgever.

# Calamiteiten

Bij calamiteiten met als gevolg dat het werk niet uitgevoerd kan worden of er extra werk onstaat, zal dit per direct ( nog dezelfde dag ) door de uitvoerder worden gemeld bij de opdrachtgever.

Wanneer calamiteiten zich voordoen, zal in het plan van aanpak aandacht worden besteed aan hoe er met de calamiteiten wordt omgegaan. Holstein b.v. zal hier gezamenlijk met de opdrachtgever invulling aan geven.