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Dit plan van aanpak hoort bij bestek 2020-01.

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Aa en Hunze, in de oude gemeenten Rolde en Anloo.

De (maai)werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd aan/in de waterlopen bestaan uit:
-	het uitmaaien van de watergangen;
-	het afvoeren van vrijgekomen materiaal;
-	toepassen van verkeersmaatregelen;
-	werkzaamheden in het kader van de wet natuurbescherming.
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Risico tabel voor overtreding Wet natuurbescherming

	Werkzaam
Heden
	Soort 
	Planning en risicoperiode
	Risico op overtreding 
	Aanpak zorgvuldig handelen

	Uitmaaien van de watergangen
	sleutelbloem

	jaarrond
	Beschadigen,
afmaaien
	AZH

	
	Japanse Duizendknoop
	jaarrond
	Beschadigen, afmaaien
	zorgplicht

	
	Berenklauw
	jaarrond
	Beschadigen, afmaaien
	zorgplicht

	
	Springbalsemien
	jaarrond
	Beschadigen,
afmaaien
	zorgplicht


AZH: Algemeen zorgvuldig handelen


Risicoanalyse
> sleutelbloem - risico bloeiperiode en beschadiging jaarrond
> Japanse Duizendknoop – risico bloeiperiode en beschadiging jaarrond, niet afmaaien
> Berenklauw – risico bloeiperiode en beschadiging jaarrond, afmaaien
> Springblasemien – risico bloeiperiode en beschadiging jaarrond, afmaaien

Conclusie: werk is uitvoerbaar, mits gebruik gedragscode
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Deskundig handelen
Inzet gecertificeerd personeel
	Personeel
	Ervaring en opleiding

	Werkvoorbereider
	Minimaal 5 jaar ervaring in de huidige functie
Flora en fauna niveau 3

	Uitvoerder
	Minimaal 5 jaar ervaring met onderhoud van watergangen of gelijksoortig werk
Flora en fauna niveau 2

	Uitvoerend personeel
	Minimaal 5 jaar ervaring met onderhoud van watergangen of gelijksoortig werk
Flora en fauna niveau 1.




Werkinstructie
Voorafgaand aan elke maaironde zal de uitvoerder mondeling instructies geven betreffende de uit te voeren werkzaamheden. Dit zal gedaan worden door middel van een toolbox meeting. Alles wat tijdens deze meeting wordt besproken, zal ook schriftelijk vastgelegd worden in een verslag.
Wanneer wijzigingen in de werkzaamheden zich voorbieden tijdens de maaironde, zal het uitvoerend personeel hier direct mondeling over geinformeerd worden. Indien nodig zal het plan van aanpak hierop aangepast worden.
Gedurende het werk zal de uitvoerder regelmatig het werk bezoeken, waardoor, bijvoorbeeld bij nieuwe waarnemingen, er snel gehandeld kan worden.
Alle verslagen en wijzigingen in het plan van aanpak zullen, per mail, verstrekt worden aan de opdrachtgever.

Algemeen zorgvuldig handelen
Planning – werkperioden conform bestek. Na elke maaironde blijft het maaisel 2-3 dagen liggen, voordat het wordt afgevoerd, in verband met zaadval. Maaironden in mei, juni/juli en september
Aanwezigheid – er wordt gewerkt met trekkers met een gesloten cabine. Werkgangen worden gecombineerd om het aantal verstoringsmomenten te beperken. 
Gebruik meststoffen en bestrijdingsmiddelen – niet van toepassing
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Flora en fauna inspectie
Twee weken voor aanvang van de werkzaamheden voeren wij een flora en fauna
inspectie uit. Deze wordt uitgevoerd door Mathijs Mulder. Hij heeft in 2020 de opleiding
Wet natuurbescherming niveau 3 (WNB-3) behaald en in 2018 de opleiding European
Tree Worker (ETW).  Met zijn kennis kan hij de flora en fauna inspectie voorafgaand
aan het werk zeer grondig uitvoeren. Door een goede flora en fauna inspectie weten
onze werknemers tijdens het maaien precies waar ze op moeten letten en waar ze
omheen moeten werken.

Dataprotocol
Aangetroffen VRVP van beschermde flora en fauna worden geregistreerd. Hierbij wordt de locatie op de kaart ( digitaal ) aangegeven. Soort, datum en type VRVP worden hier vermeld.
Deze registratie zal na elke maaironde, schriftelijk/per mail worden overhandigd aan de opdrachtgever

Tevens zijn deze waarnemingen tijdens de maaiwerkzaamheden, door midden van tablets, zichtbaar in de tractoren.

Afwijkingen
Wanneer er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet worden afgeweken van het plan van aanpak, dan zal dit worden overlegd met de opdrachtgever. Eventueel kan het plan van aanpak worden aangepast aan de hand van de afwijkingen. Dit gebeurt alleen met instemming van de opdrachtgever.

Nieuwe beschermde soorten
Bij het treffen van nieuwe te beschermen soorten, zal een melding worden gedaan bij de toezichthouder. Na het controleren van het gebied zal worden besproken wat de beste methode van werken is en of gebied zal worden ontzien (dit is afhankelijk van de aangetroffen soort en de lokale situatie). 

Alle nieuwe waarnemingen zullen tevens ook worden verwerkt in de registratie en zichtbaar zijn in de tractoren.
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Contactpersoon/aanspreekpunt
Tijdens uitvoering werkzaamheden zal werkvoorbereider/uitvoerder de contactpersoon zijn voor de gemeente Aa en Hunze. Ook zal hij het aanspreekpunt zijn voor alle betrokken medewerkers  t.a.v. de Flora en Fauna.


Startbijeenkomst
Voor elke maaironde vindt er een bijeenkomst plaats, waarbij o.a. de  Wet Natuurbescherming en het plan van aanpak zal worden besproken. De betrokken medewerkers zijn hier allen bij aanwezig. ( zie ook toolbox werkinstructie )
Evaluatie
Na elke maaibeurt en-/ of maaiperiode zal een evaluatie plaatsvinden met alle betrokkenen. Tijdens deze evaluatie worden de laatste gegevens overhandigd. Er zal o.a.  besproken worden of het huidige plan van aanpak nog voldoet, of de werkzaamheden conform het plan van aanpak worden uitgevoerd en of de beschermende maatregelen naar behoren functioneren. 
Na de evaluatie zal er een verslag worden opgesteld en aan de hand hiervan wordt het plan van aanpak, indien nodig, aangepast. Hierin zullen de verbeterpunten worden vermeld en hoe dit wordt uitgevoerd. Het gewijzigde plan van aanpak zal ook, per mail, worden overhandigd aan de opdrachtgever.

Nieuwe waarnemingen
Bij nieuwe waarnemingen van (zwaardere) beschermde soorten, zal de uitvoerder, indien deze het werk nadelig beinvloeden, dezelfde dag nog contact opnemen met de opdrachtgever. Eventueel zal het plan van aanpak worden aangepast. Dit gebeurt alleen met instemming van de opdrachtgever.
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Bij calamiteiten met als gevolg dat het werk niet uitgevoerd kan worden of er extra werk onstaat, zal dit per direct ( nog dezelfde dag ) door de uitvoerder worden gemeld bij de opdrachtgever. 

Wanneer calamiteiten zich voordoen, zal in het plan van aanpak aandacht worden besteed aan hoe er met de calamiteiten wordt omgegaan. Holstein b.v. zal hier gezamenlijk met de opdrachtgever invulling aan geven.
