Weekrapport 				Onderhoud Watergangen 2020-01

Datum:  4 oktober 2021

Planning week 40:

In te zetten machines;

John Deere 7530 - Herder met klepelmaaier

John Deere 7810 - Herder met klepelmaaier

John Deere 6150M - met maaikorf

TM140 - met bodemfrees

Flora en Fauna check;

Flora en Fauna check is uitgevoerd voor start werkzaamheden, geen bijzonderheden gevonden.

Plannen;

Plannen worden in week 40 aangepast, volgens mail Teatske, en opnieuw gepubliceerd in het digitale portaal.

Voortgang van het werk:

Het klepelen is afgerond. Afbeelding Rolde Noord is bijgevoegd, hierop is met oranje gemarkeerd om welk gebied dit gaat.

Afwijkingen  (meer/minderwerk) :

Geen meldingen

Meldingen/besteksmeldingen:

Geen meldingen

Voorvallen m.b.t. veiligheid/gezondheid:

Geen meldingen

Kwaadschouw:

Geen meldingen

Geen meldingen