Weekrapport 				Onderhoud Watergangen 2020-01

Datum:  25 oktober 2021

Planning week 43:

Bouwvergadering 25 oktober 08:00 tot 09:00 uur

In te zetten machines;

Rolde:

- Trekker met maaikorf

Anloo:

- 3x trekker met maaikorf

- klepelmaaier

Plannen;

Verkeersplan en plan van aanpak ecologie zijn akkoord.

Alle plannen zijn nu goedgekeurd.

Voortgang van het werk:

Rolde:

klepelen is voor 97% afgerond ( nog niet volledig ivm gewassen )

de locaties met gewassen zullen wij nog aanleveren ( en publiceren )

Maaikorven is voor 80-85% afgerond

Anloo:

Klepelen is voor 97% afgerond

Maaikorven is voor 80-85% afgerond

Afwijkingen  (meer/minderwerk) :

Geen meldingen

Meldingen/besteksmeldingen:

Toevoeging schouwsloot De Hullen 16a Annen -> worden als bestekswijziging opgenomen

( mail 19-10-2021 T. van Dalen )

Voorvallen m.b.t. veiligheid/gezondheid:

Geen meldingen

Kwaadschouw:

Geen meldingen

Afspraken bouwvergaderingen:

Bouwvergadering B4:	22 november 2021		08:00 tot 09:00

Bouwvergadering B5:	16 december 2021		07:30 tot 08:30