Weekrapport 				Onderhoud Watergangen 2020-01

Datum:  15 november 2021

Planning week 46;

Afronden van de laatste stukken ( 2% van de werkzaamheden )

In te zetten machines;

- 2 stuks trekker met maaikorf

SROI:

Tjidde gemaild en afgelopen maandag bericht terug ontvangen.

Deze mail is doorgestuurd naar Teatske.

Voortgang van het werk:

Rolde:

klepelen is voor 98 % afgerond

Maaikorven is voor 98 % afgerond

Anloo:

Klepelen is voor 98 % afgerond

Maaikorven is voor 98 % afgerond

Het handwerk is voor Rolde zowel als Anloo ook voor 98% afgerond.

Afwijkingen  (meer/minderwerk) :

Geen meldingen

Meldingen/besteksmeldingen:

Week 43: Toevoeging schouwsloot De Hullen 16a Annen -> worden als bestekswijziging opgenomen ( mail 19-10-2021 T. van Dalen )

Schade:

- Melding schade buis/slang dhr. Sijbring -> zie schaderapport in digitale projectmap

Is aangepast en opnieuw gepubliceerd op 17 november.

- Melding sporen gereden Ekenhaar, na contact bleek dit niet het geval te zijn, wordt voortaan op voorhand overlegt met de machinist ( wanneer hij langs komt ).

- Melding schade buizen Dhr. H. Tingen -> zie schaderapport in digitale projectmap

Afspraken bouwvergaderingen:

Bouwvergadering B4:	22 november 2021		08:00 tot 09:00

Bouwvergadering B5:	16 december 2021		07:30 tot 08:30