Weekrapport 				Onderhoud Watergangen 2020-01
Datum:  29  november 2021 

Planning week 48;
Afronden van de laatste stukken

Voortgang van het werk: 
Rolde:  
klepelen is voor 98 % afgerond 
Maaikorven is voor 98 % afgerond
Anloo:
Klepelen is voor 98 % afgerond
Maaikorven is voor 98 % afgerond

Afwijkingen  (meer/minderwerk) :
Geen meldingen

Meldingen/besteksmeldingen:
Week 43: Toevoeging schouwsloot De Hullen 16a Annen -> worden als bestekswijziging opgenomen ( mail 19-10-2021 T. van Dalen )


Schade:
· Melding schade buis/slang dhr. Sijbring -> zie schaderapport in digitale projectmap
Is aangepast en opnieuw gepubliceerd op 17 november.
-> heeft op 25 november per app gereageerd dat hij gaat kijken wat ze kunnen doen wat betreft zelf herstellen ( en rekening voor Holstein ). Komen hier zsm weer op terug.
· Melding sporen gereden Ekenhaar, na contact bleek dit niet het geval te zijn, wordt voortaan op voorhand overlegt met de machinist ( wanneer hij langs komt ).
· Melding schade buizen Dhr. H. Tingen -> zie schaderapport in digitale projectmap
· Slootafval op land blijven liggen -> gebeld en gesprek gehad. Dhr. Oostra heeft aangegeven dat het slootafval pas in het voorjaar weggehaald kan worden, gezien het nu nat en niet bereikbaar is. Op kaart uitzoeken wat hierbij staat vermeld -> zie ook schaderapport.



Afspraken bouwvergaderingen:

Bouwvergadering B5:	16 december 2021		07:30 tot 08:30


