Weekrapport 				Onderhoud Watergangen 2020-01
Datum:  22 december 2021 

Planning week 50;
Afronden van de laatste stukken.

Voor week 51 en 52 zal er geen weekrapport worden geplaatst, gezien de laatste werkzaamheden zijn afgerond.

Voortgang van het werk: 
Maandag en dinsdag bezig geweest met het afronden van de laatste stukken.

Afwijkingen  (meer/minderwerk) :
Geen meldingen

Meldingen/besteksmeldingen:
Week 43: Toevoeging schouwsloot De Hullen 16a Annen -> worden als bestekswijziging opgenomen ( mail 19-10-2021 T. van Dalen )


Schade:  ( in het rood de nieuwste update )
· Melding schade buis/slang dhr. Sijbring -> zie schaderapport in digitale projectmap
Is aangepast en opnieuw gepubliceerd op 17 november.
-> heeft op 25 november per app gereageerd dat hij gaat kijken wat ze kunnen doen wat betreft zelf herstellen ( en rekening voor Holstein ). Komen hier zsm weer op terug.
-> de heer Sijbring heeft op 20 december gereageerd. Wil het graag zelf herstellen voor een bedrag van 385 euro. Bericht doorgestuurd naar Martijn en aangegeven dat wij in week 51 erop terug zullen komen met evt. akkoord.
· Melding sporen gereden Ekenhaar, na contact bleek dit niet het geval te zijn, wordt voortaan op voorhand overlegt met de machinist ( wanneer hij langs komt ).
· Melding schade buizen Dhr. H. Tingen -> zie schaderapport in digitale projectmap
· -> contact gehad met de heer Willems ( buurman dhr. Tingen ). Ze willen het zelf herstellen en dat de rekening hiervan naar Holstein gaat. Martijn heeft daarna ook nog contact gehad met de heer Willems om een aantal zaken te bespreken, zodat schade in de toekomst kan worden voorkomen. De heer Moek is hiervan per mail al op de hoogte gesteld.
· Slootafval op land blijven liggen -> gebeld en gesprek gehad. Dhr. Oostra heeft aangegeven dat het slootafval pas in het voorjaar weggehaald kan worden, gezien het nu nat en niet bereikbaar is. Op kaart uitzoeken wat hierbij staat vermeld -> zie ook schaderapport.



Afspraken bouwvergaderingen:

Bouwvergadering B5 :	12 januari 2022   08:00 uur


